Fimshing with Friens

Gram multiplayer typu survival, w pełni oparta na wędkowaniu. Wraz ze znajomymi (albo samemu) wybierasz łowisko, na którym chcesz łowić, następnie dobierasz odpowiedni sprzęt i starasz się złowić jak największe ryby, jednocześnie próbując nie umrzeć z głodu, zimna czy od dzikich zwierząt.

Milestones

Całokształt

Alpha
-Wszystko zrobione na v0.5
-Placeholdery graficzne
-Dźwięki opcjonalne
-Ubogie ale funkcjonalne UI

Beta
-Testy w trakcie
-Zastępowanie placeholderów graficznych w trakcie
-Większość dźwięków wymagana
-Funkcjonalne UI ale bez menu

Final
-Testy zakończone
-Spójna grafika
-Wszystkie dźwięki wprowadzone
-Funkcjonalne menu
-Wszystkie zgłoszone błędy naprawione
-Współprace (jeśli się uda)

System wędkowania

Holowanie
v0.1
Zwijanie, ryba nie walczy, nie da się jej wyciągnąć
v0.2
Zwijanie, ryba walczy ale wraca do punktu startu, nie da się jej wyciągnąć
v0.3
Zwijanie, ryba walczy i jeździ po całym jeziorze, nie da się jej wyciągnąć
v0.5
Zwijanie, ryba walczy i jeździ po całym jeziorze, da się ją wyciągnąć

Zarzucanie
v0.1
Po prostu spawnuje spławik tam gdzie gracz wskazuje
v0.2
Zarzut bazujący na sile rzutu (trzymanie myszki)
v0.3
Zarzut ograniczony
v0.4
Zarzut, jeśli trafiono poza wodę to próbuje przyciągnąć to co złapało (innego gracza/przedmiot), albo wbija się w ziemię
v0.5
Zarzut bazujący na sprzęcie

Zachowanie ryb
v0.1
Ryby som
v0.2
Ryby umieszczane na początku, proceduralnie ale zależnie od ich preferencji
v0.3
System zmęczenia ryb w trakcie holu
v0.4
System ostrożności ryb przed braniem
v0.5
Zaanimowane ryby